《苏地2012-G-81号地块酒店区域智能化工程工期节点控制表》

| 序号 | 施工项目 | 完成时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防范系统(视频监控系统、一卡通系统、入侵报警系统、电子巡更系统）及机房工程施工完成并能投入使用 | 2020年5月31日 | 过程施工进度不得影响其他相关专业施工进度 |
| 2 | 除1项外所有合同施工内容 | 2020年7月9日 | 过程施工进度不得影响其他相关专业施工进度 |
| 3 | 政府验收、备案 | 2020年8月9日 |  |
| 4 | 系统调试，人员培训及移交 | 2020年10月30日 |  |